英语宠物养成小游戏
Mac 版架构与开发设计

轻量本地优先方案（前端 Tauri + React，后端 Python FastAPI，数据库 SQLite）

交付定位 本设计以“先让 1 到 2 个小朋友爱不释手”为目标，不追求大而全。设计强调本地优先、快速试错、缓存优先、规则优先，为后续验证成功后的重构预留清晰边界。

| 项目代号 | Pet English Mac MVP |
| --- | --- |
| 目标用户 | 1 到 2 名自家小学生 |
| 交付内容 | 架构设计、功能设计、技术选型、开发设计、接口与数据库附录 |
| 推荐交付周期 | 2 到 4 周完成 MVP，1 周做家庭真实试用反馈 |

# 1. 执行摘要

本方案面向“先做一个 Mac 版、只给少量孩子试用、再快速改造”的场景。前端采用 Tauri + React + Vite 打包为 Mac 桌面应用；后端采用 Python FastAPI 提供本地 Agent 能力；数据库采用 SQLite，音频与缓存使用本地文件目录。整体架构坚持“本地优先、前后端分离、缓存优先、规则优先”。

系统不把 AI 当成“每一步都实时自由发挥的黑盒”，而是把 AI 放在三个明确位置：一是生成今日学习计划与课包，二是对最近若干次学习行为做轻量分析，三是在必要时生成新的文本与音频。其余流程由规则和状态机控制，从而保证速度、成本与可调试性。

产品形态以“宠物养成”作为主包装：孩子不是来学英语，而是来照顾宠物。英语任务是喂食、陪玩、换装和解锁奖励的必要动作。这样可以把英语学习隐藏在高频、短回合、即时反馈的游戏循环中。

一句话定义 这是一个 Mac 本地桌面应用：孩子每天花 5 到 10 分钟完成 3 到 5 个短任务，照顾自己的宠物；系统在后端持续累积学习记录，更新薄弱点标签，并据此调整下一次任务内容。

# 2. 目标、边界与设计原则

## 2.1 项目目标

在 2 到 4 周内完成可用的 Mac MVP，并支持后续每天快速修改。

让孩子愿意主动打开应用，连续 7 天内保持较高完成率。

通过最少的结构化标签，驱动下一次学习内容的差异化。

控制生成成本，尽量复用内容、音频和学习计划。

为未来迁移到云端或移动端保留清晰边界，但不为未来过度设计。

## 2.2 当前范围

只支持 macOS。

只服务 1 到 2 个孩子，本地单机使用。

只做一个主要玩法：宠物养成 + 超短英语任务。

只做本地账号或极简用户选择，不做复杂登录体系。

只做文本内容和基础音频，不做复杂实时语音对话。

## 2.3 明确不做

不做班级、老师、家长后台、排行榜和社交。

不做复杂多角色、多宠物战斗或大地图系统。

不做重型向量检索、分布式任务队列和多实例部署。

不做先验上很重的“通用 Agent 平台”。

## 2.4 设计原则

| 原则 | 设计解释 |
| --- | --- |
| 本地优先 | 所有核心能力都可在本机完成，网络只用于调用外部 AI / 语音服务。 |
| 缓存优先 | 同一学生、同一标签组合、同一词包尽量复用既有课包与音频。 |
| 规则优先 | 实时推荐先走规则；AI 负责生成和总结，不负责接管全部流程。 |
| 状态机优先 | 前端学习流程由明确状态控制，避免过早引入自由聊天式交互。 |
| 快速试错 | 每个模块单独可替换；先做对，再做重。 |

# 3. 总体架构设计

系统采用“桌面前端 + 本地 API 后端 + 本地数据库/文件层 + 外部 AI 服务”的四层结构。前端和后端解耦，既方便本地开发，也便于未来迁移到远端服务。

图 1  总体架构图

## 3.1 架构分层说明

| 层级 | 主要职责 | 核心技术 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表现层 | 宠物小屋、任务页、奖励反馈、资源加载 | Tauri + React + Vite | 负责渲染、动画、交互和本地 UI 状态。 |
| 应用层 | 路由、状态机、API 调用、错误提示 | React Router / Zustand（或等价轻量方案） | 只保留薄业务逻辑，避免前端过重。 |
| 服务层 | 学习计划、标签更新、缓存控制、音频生成 | FastAPI + Pydantic + Python 服务模块 | 作为本地 Agent，集中处理逻辑与 AI 编排。 |
| 数据层 | 结构化数据和文件缓存 | SQLite + 本地文件目录 | 数据库存结构化状态，文件目录存音频和大块 JSON。 |

## 3.2 运行形态

Tauri 启动后加载本地前端资源。

前端通过 localhost 调用 FastAPI；后端默认监听 127.0.0.1 固定端口。

FastAPI 读写 SQLite 和本地文件缓存。

当缓存未命中时，FastAPI 调用外部 AI / TTS 服务并把结果落盘。

定时任务由后端内部调度器执行，无需额外消息队列。

为什么保留前后端分离 虽然是本地应用，但保留前后端分离可以显著降低未来重构成本：一方面方便你快速替换前端界面与玩法；另一方面后端逻辑未来迁到云端或移动端复用时边界更清晰。

## 3.3 核心数据与决策流

图 2  一次学习回合的数据与决策流

系统把一次学习拆成“读取标签 -> 生成计划 -> 进入回合 -> 记录事件 -> 轻分析 -> 定时重分析”六个步骤。轻分析负责即时更新可解释字段，如错误次数、完成率、偏好计数；重分析负责按最近 N 次学习更新 profile_tags，从而影响下一次计划。

# 4. 功能设计

## 4.1 MVP 功能清单

| 模块 | 功能 | 是否首版 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宠物系统 | 创建 / 选择宠物、展示状态、喂食和奖励消费 | 是 | 提供情感连接和留存锚点。 |
| 任务系统 | 生成每日 3 到 5 个超短英语任务 | 是 | 任务由学生标签驱动。 |
| 学习交互 | 听单词选图、拖拽配对、看图选句、基础跟读 | 是 | 先做少量高完成率题型。 |
| 课包生成 | 根据词包、标签、难度和玩法模板生成课包 | 是 | 支持缓存和版本化。 |
| 音频系统 | 单词和句子发音缓存、播放、重试 | 是 | TTS 结果落本地。 |
| 画像分析 | 更新薄弱点、兴趣偏好、推荐时长等标签 | 是 | 轻量标签即可。 |
| 学习记录 | 查看最近 7 天完成情况和高频错项 | 是 | 用于家长快速观察。 |
| 语音评分 | 自动精细评测发音 | 否 | 后续再做。 |
| 多端同步 | 跨设备共享进度 | 否 | 当前仅本地。 |

## 4.2 前端功能设计

### 4.2.1 页面与路由

首页 / 宠物小屋：展示宠物、状态、奖励库存和“开始今日任务”。

任务页：一屏一个动作，支持听、选、拖拽、跟读。

结算页：反馈完成度、奖励与宠物状态变化。

记录页：查看最近学习天数、错项热词和最近偏好。

设置页：切换学生、本地资源清理、日志导出。

### 4.2.2 交互节奏

每次学习控制在 5 到 10 分钟。

每个任务 20 到 45 秒内可完成。

一屏只做一件事，避免复杂说明。

操作后 200 到 500ms 内必须出现明确反馈。

奖励要回流到宠物，而不是停留在纯积分。

## 4.3 后端功能设计

| 模块 | 职责 | 首版策略 |
| --- | --- | --- |
| Student Service | 学生、宠物、基础设置管理 | 本地单用户/少量用户，读写 SQLite。 |
| Planning Service | 生成今日学习计划 | 先走规则+模板，再按需调用 AI。 |
| Content Service | 生成课包、题目、提示、文本 | 课包以 JSON 结构化存储，并按 hash 缓存。 |
| Audio Service | 生成 / 复用 TTS 音频 | 命中缓存时直接返回文件路径。 |
| Profile Service | 聚合行为事件并更新标签 | 轻分析实时跑，重分析定时跑。 |
| Event Service | 记录学习事件、错误与耗时 | 所有画像分析从事件表读取。 |
| Rules Engine | 决定“补薄弱 / 复习 / 兴趣奖励”的配比 | 首版用可配置规则文件，不上复杂引擎。 |

## 4.4 学生画像与标签设计

首版画像只保留少量高价值、可解释、可更新的标签，不生成长篇画像文本。所有标签都应可直接影响下一次学习计划。

| 标签类别 | 示例字段 | 更新方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础标签 | grade_level, pet_type, session_minutes_preference | 手工设置 + 行为修正 | 决定默认难度和节奏。 |
| 兴趣标签 | likes_feeding, likes_dressing, likes_matching_game | 按完成率与停留时长累计 | 决定奖励包装和优先玩法。 |
| 薄弱点标签 | weak_vocab_food, weak_skill_listening, weak_sentence_length | 按错误率和重试次数计算 | 决定补弱内容。 |
| 行为状态标签 | frustration_risk, recent_dropout, retry_heavy | 实时计算 | 决定下一次是否降难、缩短回合。 |
| 推荐标签 | next_pack_type, recommended_difficulty | 定时分析产出 | 直接驱动计划生成。 |

## 4.5 个性化学习策略

首版建议固定为“2 个补弱任务 + 1 个复习任务 + 1 个兴趣奖励任务”。这样既能体现个性化，又保持规则稳定、便于调试。

补弱任务：优先覆盖最近 3 次学习中错误率最高或重试次数最多的知识点。

复习任务：抽取已学但 3 到 7 天未出现的内容，保证巩固。

兴趣奖励任务：绑定孩子偏好的宠物动作或小游戏形态，降低学习阻力。

首版不要做的个性化 不要让模型在每次学习时完全自由生成全新流程；也不要尝试一次性构建非常复杂的推荐系统。先用结构化标签和确定性规则跑通，再看哪些标签真的有效。

# 5. 技术选型与理由

| 层面 | 选型 | 选择理由 | 替代方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桌面壳 | Tauri 2 | 沿用 Web 技术栈；基于系统 WebView；包体和资源开销更轻。 | Electron |
| 前端 | React + TypeScript + Vite | 组件化好、迭代快、Vite 本地开发速度快。 | Vue / Svelte |
| 状态管理 | Zustand（或同级轻量方案） | 比重型状态库更适合 MVP。 | Redux Toolkit |
| 后端 | Python 3.12 + FastAPI | 编码快、文档自动生成、适合 I/O 型 AI 编排。 | Go/Fiber、Node/Nest |
| 数据校验 | Pydantic v2 | 定义请求与响应模型，降低接口漂移。 | dataclasses + 手写校验 |
| 数据库 | SQLite | 单文件、零配置、适合本地单机场景。 | DuckDB / 本地 JSON |
| ORM/数据访问 | SQLAlchemy Core 或轻量 Repository | 控制 SQL 可见性，避免过重 ORM。 | 全量 ORM |
| 调度 | APScheduler 或 FastAPI 内部调度封装 | 足够支持夜间标签更新和缓存清理。 | Celery / Redis |
| AI 接口 | OpenAI Responses API + 结构化输出 | 适合工具调用和 JSON 结果。 | 直接 Chat Completions / 其他模型网关 |
| 音频 | 可插拔 TTS Provider | 便于后续切换阿里、豆包等。 | 单一供应商固定接入 |
| 打包 | Tauri Build + PyInstaller 或 sidecar 方式 | 保留桌面体验并可本地运行 Python 服务。 | 手工安装前后端 |

## 5.1 关键选型解释

Tauri 用系统 WebView 承载桌面界面，适合“先做 Mac、包体尽量轻”的方向。React 与 Vite 组合适合高频小步迭代，前端体验足够好，而且未来迁到 Web 或移动端 WebView 时复用度较高。

后端选择 Python + FastAPI，不是因为它是最高性能选项，而是因为当前系统瓶颈主要来自外部 AI / 语音请求和本地 I/O，而不是纯 CPU 计算。FastAPI 足以承接本地 API、缓存、文件读写、规则引擎与 AI 编排。

数据库选 SQLite，是因为当前数据规模小、用户数少，且你明确希望尽量轻。SQLite 天然适配本地单机模式，部署和备份成本极低。

## 5.2 需要预留的替换位

TTS / STT Provider：必须抽象成统一接口，便于替换不同供应商。

AI Planner 与 Analyzer：统一走 service adapter，而不是散落在各处直接调用模型。

Data Repository：尽量不要让业务逻辑直接依赖原始 SQL 语句字符串。

Task Scheduler：封装统一入口，后续可替换为更重的后台任务系统。

# 6. 详细开发设计

## 6.1 代码仓布局

pet-english-mac/
  apps/
    desktop/                 # Tauri + React 前端
      src/
        pages/
        components/
        features/
        hooks/
        stores/
        services/
        assets/
      src-tauri/
        tauri.conf.json
  services/
    api/                     # FastAPI 后端
      app/
        main.py
        core/
        api/
        models/
        schemas/
        repositories/
        services/
        agents/
        rules/
        jobs/
        prompts/
        tests/
  data/
    sqlite/
    cache/
      lessons/
      audio/
      images/
      logs/
  docs/
    design/
    api/
  scripts/
    dev/
    build/

仓库结构按“前端 / 后端 / 本地数据 / 文档 / 脚本”分离。这样做的好处是：玩法变化主要发生在 apps/desktop，学习逻辑变化主要发生在 services/api，而缓存和用户数据在 data 目录可单独备份。

## 6.2 前端模块设计

| 目录 | 职责 | 建议说明 |
| --- | --- | --- |
| pages/ | 页面路由层 | 尽量薄，只做组合。 |
| components/ | 通用 UI 组件 | 按钮、卡片、奖励动画、音频按钮等。 |
| features/ | 按业务聚合功能 | pet、lesson、profile、history 各自独立。 |
| stores/ | 前端状态 | 推荐只存 UI 状态、当前任务和轻缓存。 |
| services/ | API 请求与资源访问 | 统一封装 localhost 接口调用。 |
| hooks/ | 复用交互逻辑 | 如音频播放、任务计时、键盘交互。 |

### 6.2.1 前端状态边界

前端只存当前会话状态、路由状态、资源加载状态和少量 UI 偏好。

学生画像、学习记录、内容缓存索引都以后端为准。

不要在前端重复实现推荐逻辑；前端只消费“今日计划”。

## 6.3 后端模块设计

| 模块 | 核心文件 | 职责 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| api | app/api/routes_*.py | HTTP 路由与响应包装 | 保持轻量，不放复杂逻辑。 |
| schemas | app/schemas/*.py | 请求 / 响应 Pydantic 模型 | 保证前后端契约稳定。 |
| repositories | app/repositories/*.py | SQLite 读写与查询 | 统一数据访问。 |
| services | app/services/*.py | 业务流程编排 | 如 lesson_service、audio_service。 |
| agents | app/agents/*.py | AI 调用适配器 | plan_agent、analyze_agent、content_agent。 |
| rules | app/rules/*.py | 确定性规则 | 配比、难度、节奏、缓存命中策略。 |
| jobs | app/jobs/*.py | 定时任务 | 画像更新、缓存清理、日志压缩。 |
| prompts | app/prompts/*.md¦*.jinja | Prompt 模板 | 按版本化管理。 |

### 6.3.1 后端“轻 Agent”定义

本方案中的 Agent 不是一套通用自治系统，而是“带少量工具的 AI 编排器”。建议只保留以下工具：

get_student_profile(student_id)

get_recent_sessions(student_id, limit)

get_candidate_vocab(student_id)

search_content_cache(cache_key)

save_generated_lesson(payload)

enqueue_audio_generation(text_list)

update_profile_tags(student_id, patch)

AI 的职责是根据输入生成结构化结果；工具的职责是提供上下文和落盘。这样能显著提高可调试性。

## 6.4 数据模型设计

首版数据库不要过度抽象，尽量少表，但每张表都要服务于可观察性和后续个性化。

| 表名 | 用途 | 关键字段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| students | 学生基础信息 | id, name, pet_type, created_at | 本地少量用户即可。 |
| student_profiles | 画像快照 | student_id, interest_tags_json, weakness_tags_json, behavior_tags_json, recommended_difficulty | 每次重分析覆盖更新。 |
| sessions | 一次学习回合 | id, student_id, started_at, ended_at, completion_rate, reward_summary_json | 结算页展示基于此表。 |
| events | 细粒度行为事件 | id, session_id, event_type, payload_json, created_at | 所有分析都从这里出发。 |
| lesson_plans | 今日计划 | id, student_id, plan_json, source_tags_json, status | 计划与课包解耦。 |
| content_cache | 生成内容缓存 | cache_key, lesson_json, prompt_version, model_name, created_at | 命中后无需再次生成。 |
| audio_cache | 音频缓存 | cache_key, text, voice, file_path, duration_ms | 按文本与音色去重。 |
| job_runs | 定时任务日志 | job_name, started_at, ended_at, status, summary_json | 便于排查分析任务。 |

## 6.5 API 设计（首版）

| 方法 | 路径 | 用途 | 返回核心字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | 本地服务健康检查 | status, version |
| GET | /students | 获取学生列表 | students[] |
| POST | /students | 创建或更新学生 | student_id |
| POST | /plan/today | 生成今日计划 | plan_id, tasks[], pet_state |
| POST | /lesson/submit | 提交回合结果 | session_id, reward_delta, next_hint |
| POST | /audio/get | 获取或生成音频 | file_path, cache_hit |
| POST | /profile/recompute | 重算标签 | profile_snapshot |
| GET | /history/summary/{student_id} | 最近学习摘要 | recent_sessions, weak_points, favorites |
| POST | /admin/cache/cleanup | 清理缓存 | deleted_count |

## 6.6 缓存设计

| 缓存对象 | key 组成 | 存储位置 | 失效策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课包缓存 | student_level + weak_tags + interest_tags + pack_type + prompt_version | content_cache 表 + lesson JSON 文件 | prompt_version 或规则版本变化后失效。 |
| 音频缓存 | text + voice + speed + provider | audio_cache 表 + 本地音频文件 | 参数变化失效。 |
| 今日计划 | student_id + date + profile_hash | lesson_plans 表 | 当天有效；完成后可继续复用。 |
| 前端资源缓存 | 图片 / 静态资源版本号 | Tauri 前端本地缓存 | 应用升级时刷新。 |

缓存优先的价值 对当前阶段而言，缓存不仅省钱，更重要的是让体验稳定、响应更快、便于观察孩子的真实反馈。频繁完全重生成会掩盖玩法问题。

## 6.7 调度与分析设计

实时轻分析：在 lesson/submit 时同步更新 session、错误计数和偏好计数。

定时重分析：每天固定时间扫描最近 N 次学习，更新 student_profiles。

缓存清理任务：定期清理过期 lesson / audio 缓存和压缩日志。

可人工触发：在设置页或调试页手工重跑 profile_recompute。

## 6.8 Prompt 与结构化输出设计

所有 AI 结果都要求输出结构化 JSON，不接受首版直接返回大段自由文本。建议至少定义以下 schema：

today_plan: 包含 tasks、target_vocab、pet_rewards、difficulty。

lesson_pack: 包含 steps、question_type、content_text、hint_text、audio_text。

profile_patch: 包含 weakness_tags、interest_tags、behavior_tags、recommended_difficulty。

Prompt 模板必须版本化，例如 v1_planner、v1_analyzer、v1_content。每次缓存命中都保留 prompt_version，便于以后回溯。

## 6.9 错误处理与日志

所有 API 统一返回 request_id，便于本地排查。

AI 调用失败时优先降级到缓存或本地预置模板，不让孩子看到技术错误。

日志分层：app.log（业务）、ai.log（模型请求摘要）、job.log（定时任务）。

本地调试页支持导出最近 100 条关键事件和最新画像快照。

## 6.10 测试策略

| 测试层级 | 建议覆盖 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 规则函数、cache_key 生成、profile 更新函数 | 首版最有性价比。 |
| 接口测试 | /plan/today、/lesson/submit、/audio/get | 保证前后端联调稳定。 |
| 集成测试 | 本地 SQLite + 文件缓存 + FastAPI | 覆盖真实数据路径。 |
| 手工体验测试 | 完整 1 局学习流程、离线降级、重复使用缓存 | 因为目标用户少，手工体验非常关键。 |

# 7. 分阶段实施计划

| 阶段 | 时间 | 目标 | 主要交付 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 原型搭建 | 第 1 周前半 | 跑通前后端骨架 | Tauri 空壳、FastAPI 空服务、SQLite 初始化 | 本地启动、健康检查、基础页面可见。 |
| P1 可玩闭环 | 第 1 周后半到第 2 周 | 完成 1 条可玩学习循环 | 今日计划、2 到 3 种题型、奖励结算 | 孩子可独立完成 1 局。 |
| P2 个性化最小化 | 第 3 周 | 实现标签更新与差异化计划 | student_profiles、事件记录、重分析任务 | 不同孩子可拿到不同计划。 |
| P3 稳定与优化 | 第 4 周 | 提升速度、缓存命中和可观测性 | 日志、缓存清理、调试页 | 连续 7 天可稳定使用。 |

# 8. 风险与后续重构建议

风险 1：过早引入太多题型，导致主循环不清晰。建议先把 1 条主循环做顺。

风险 2：每次都重生成，造成速度慢且难以复盘。建议首版就做缓存。

风险 3：画像字段过多，最终没人用。建议只保留能直接影响计划的标签。

风险 4：前端承担过多业务逻辑，导致以后迁移困难。建议规则和分析全部放后端。

一旦验证“孩子真的愿意每天来”，下一阶段可重构的优先顺序建议为：先抽离 AI Provider 与音频 Provider，再拆分缓存与调度模块，最后再考虑是否引入云端同步和更复杂的推荐系统。

# 9. 结论

这份方案的核心不是“追求可扩展到无限大”，而是“用最轻的方式验证真正有效的玩法”。因此它故意选择 Mac 单端、本地数据库、轻量后端和结构化标签。在这个基础上，前端体验可以做得足够好，后端又能保留 AI 与个性化能力，既不浪费，又为后续成功后的重构留出了清晰路径。

# 附录 A. 官方资料参考

Tauri 官方文档：Tauri 2 是用于构建桌面和移动应用的跨平台工具包，桌面端采用 Web 前端 + 系统 WebView。

Vite 官方文档：强调 instant server start 和 lightning fast HMR，适合高频本地前端迭代。

FastAPI 官方文档：强调 fast to code、自动文档和 async / await 并发能力。

SQLite 官方文档：说明其为 self-contained、serverless、zero-configuration 的事务型 SQL 数据库引擎。

OpenAI Responses API 官方文档：支持 stateful interactions、function calling 与工具扩展。

详细链接见压缩包内 README。

# 附录 B. 基于本轮讨论的实现方式补充设计

本附录用于补全文档中与“课程先生成、前端再渲染、学习结果驱动下一课、宠物资产保持一致”相关的实现设计。目标不是把系统做重，而是在保持 Mac 首版轻量、可快速迭代的前提下，把后续最容易出问题的结构先定清楚。

## B.1 对当前思路的整体判断

你的思路整体是成立的，而且方向很对：先预置词库；每一节课不是手写固定页面，而是由后端按学生当前状态生成一份“可渲染课程包”；前端只负责渲染和交互；学习结果再回流到后端做分析和下一课推荐。这样既能保持个性化，又能避免前端堆积大量与课程强耦合的代码。

但要让这套方案稳定，需要再加三个边界：

边界 1：后端不要直接生成任意 HTML，而要生成“受约束的页面 DSL / Lesson JSON”，前端按约定组件渲染。这样才能保证安全、性能和视觉一致性。

边界 2：学生画像不要让模型自由写长报告，而要落回结构化标签和少量摘要字段。下一课决策应主要依赖标签、统计和规则。

边界 3：宠物是长期资产，课程是短期资产。宠物形象和成长状态必须与课程内容彻底解耦，否则课程一变，宠物会“长得不一样”，孩子会感到混乱。

## B.2 建议加入的核心对象模型

为了让“学习”和“养成”既能联动、又不会互相污染，建议把系统对象明确拆成六类：

词库条目 VocabularyItem：单词、词组、简单例句、难度、主题、音频键。

课程计划 LessonPlan：本节课学习哪些词、为什么选这些词、难度和任务组合是什么。

课程包 LessonPackage：可直接渲染的页面描述，包含页面节点、组件类型、文案、音频、题目和奖励配置。

学习会话 LearningSession：一次真实使用过程中的点击、作答、跟读、得分、停留时长、完成度。

学生画像 StudentProfile：当前标签、薄弱点、兴趣点、推荐节奏、最近状态。

宠物资产 PetProfile：宠物基础造型、当前体态参数、成长阶段、已解锁装饰、库存粮食与货币。

## B.3 课程生成与渲染：推荐采用“课程包合同”

建议后端生成的不是“前端代码”或“任意动态页面”，而是一个严格受限的 LessonPackage JSON。前端 App 只认识固定的一组组件类型，例如：hero、word_card、choice_quiz、drag_match、listen_pick、repeat_after_me、reward_panel。

这样做有四个好处：

前端界面风格保持统一，避免模型输出不稳定的结构。

Tauri + React 渲染更快，因为只是渲染本地组件树，而不是运行一段模型生成的脚本。

课程包可缓存、可回放、可重做，利于复用和分析。

以后想换模型、换 prompt、换规则时，只要课程包结构不变，前端基本不用大改。

推荐的课程包最小结构如下：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| package_id | 课程包唯一 ID，用于缓存和复盘 |
| student_id | 目标学生 |
| target_words | 本课目标词 / 词组列表 |
| lesson_goal | 本课目标，例如“认识 3 个食物词” |
| scene_theme | 包装主题，例如“喂兔兔找食物” |
| pages | 页面数组。每页由固定组件组成 |
| rewards | 完成后可获得的粮食、金币、贴纸等 |
| analysis_hooks | 本课需要回收的关键指标，例如听辨正确率、跟读次数 |
| version | 课程包结构版本 |

其中 pages 中的每一页都应只允许使用白名单组件，并且每个组件的配置项也要白名单化。例如 choice_quiz 只能有题干、选项、正确答案键、正确反馈、错误反馈和可选音频键；repeat_after_me 只能有句子文本、音频键、目标词高亮位置和完成奖励。

## B.4 “设计稿 / 课程稿”建议分成两步生成

你提到“选择下节课内容 -> 生成设计稿/课程稿 -> 调用模型或 agent -> 最终前端渲染”，这个链路非常合理。建议后端内部进一步拆成两步：

第一步：课程蓝图 LessonBlueprint。

先根据学生画像、词库和最近学习记录，生成一份很轻的“蓝图”：本节课选哪些词、包装成什么主题、用几页、每页做什么任务、奖励怎么发。蓝图只决定结构，不写详细文案。

第二步：课程包 LessonPackage。

再由 agent 按蓝图填充具体文案、题目、音频键和页面内容。这样如果某一页效果不好，可以只重生成课程包，不用重算整套选词和策略。

推荐的后端流程：

规则筛词：从预置词库中先筛出候选词，优先考虑“薄弱点命中 + 最近未学 + 难度合适”。

蓝图决策：给出 3～5 个页面的任务顺序，例如“预热词卡 -> 听辨 -> 拖拽配对 -> 跟读 -> 喂食奖励”。

课程包生成：由模型填充每页文案和反馈语。

课程包校验：本地用 schema 校验字段、页面数量、目标词覆盖率、长度限制。

缓存与下发：如果相同输入条件已存在可复用课程包，优先复用。

## B.5 用户画像和标签：持续更新，但分成快慢两层

第 3 点“用户画像和标签持续更新”完全正确，但建议采用“快更新 + 慢更新”双层机制：

快更新（每轮学习后立即更新）：正确率、连续错误、本轮完成时长、是否中途退出、是否愿意跟读、奖励偏好。

慢更新（每日或每若干轮汇总）：薄弱词类、偏好的任务类型、推荐课时长度、当前耐受难度、最近状态摘要。

不要让每次学习结束都跑一次大模型长分析。更轻的做法是：先把事件写进 SQLite，实时更新少量计数器；在设定时机再让 agent 读取最近 N 次学习记录，生成新的 profile_tags 和 next_lesson_hint。

## B.6 下一节课内容如何产生：建议“先规则、后模型”

下一课内容不建议完全交给模型自由决定。更稳的方式是：

先用规则层从词库中挑出候选集。规则输入包括：最近错词、最近已学词、标签中的薄弱类别、家长指定词。

再让模型只做有限选择和包装，例如：在候选集里挑 3 个词，选择一个宠物任务主题，并给出适合小朋友的反馈语。

这样做能控制节奏，也能避免模型一次选太多新词、跨太大难度，导致体验跳变。首版推荐固定配比：

2 个补弱词

1 个复习词

0～1 个兴趣奖励词（例如为了触发“新零食”或“新玩具”）

## B.7 计分、粮食和货币：建议做双货币闭环

你提到“小朋友的得分可以更换为粮食或者货币，货币可以购买不同的宠物粮食给宠物吃”，这个设计很好，因为它把“学习表现”和“宠物照料”真正连起来了。建议做成双资源：

即时资源：粮食。完成任务立刻获得，可立即喂宠物，满足即时反馈。

累计资源：金币。按课程完成度和表现累积，可购买不同品质粮食、装饰或特殊道具。

这样能同时满足两个目标：

短周期爽感：做完就能喂，孩子马上看到宠物开心。

中周期留存：攒金币可以买更好的食物或外观，孩子愿意明天再来。

首版可先把得分映射固定化：

完成一页任务：+1 粮食

整节课完成：+5 金币

全对额外奖励：+1 稀有粮食

连续三天学习：+1 装饰券（后续版本再开放）

## B.8 宠物形象一致性：你的判断是对的，而且必须单独建模

“宠物应该单独设计和保存，这样才能保证每次生成不会更改宠物形象，否则会错乱”——这个判断非常关键，而且是必须的。

建议宠物不要由课程包或模型临时生成，而要作为 PetProfile 独立保存，至少包含：

pet_id：唯一标识

species：猫 / 兔 / 狗等

base_avatar_key：基础形象素材键

body_params：体型、脸型、耳朵、花纹等固定参数

growth_stage：成长阶段，例如 baby / kid / teen

weight_state：当前体态，例如 thin / normal / chubby

emotion_state：当前短期情绪，例如 happy / sleepy / hungry

equipped_items：当前穿戴或装饰

inventory：粮食、金币、道具库存

其中真正长期固定的是 base_avatar_key 和 body_params；growth_stage 和 weight_state 是可变化参数；emotion_state 是短期 UI 状态。这样课程怎么变，宠物都还是“同一只”。

## B.9 成长单元设计：建议采用“最小成长增量”而不是每次重绘整只宠物

你提出“每次吃完宠物粮之后需要有成长，这点可以制定一个样式单元，这个单元就是宠物每次长大或者减肥的最小单元”，这个设计是合理的，而且很适合前期轻量实现。

建议把成长拆成两个维度：

长期成长 Growth Unit：决定身高、体型、成熟度等，变化慢。

短期体态 Weight Unit：决定偏瘦、正常、偏圆等，变化中速。

也就是说，宠物每次喂食不一定都“长大”，但会先积累成长值与饱腹值；只有达到阈值时，才触发一个明确的成长单元变化。

推荐的最小参数：

growth_exp：成长经验值。达到阈值后增长 1 个成长单元。

satiety：饱腹度。短期内影响宠物表情和活跃感。

weight_score：体态分。长期偏高会进入 chubby，偏低会进入 thin。

mood_score：心情分。由喂食、学习完成、连续回访共同影响。

前端实现上，不必每次都生成新图。首版更推荐“基础立绘 + 分层贴图/参数化样式”的方式：

基础层：宠物主体图，不变。

成长层：根据 growth_stage 切换 2～3 套固定体型。

体态层：根据 weight_state 在基础体型上切 thin / normal / chubby。

情绪层：眼睛、嘴巴或气泡等小部件切换。

这样既能保持一致性，也能做出“真的在成长”的感觉。

## B.10 课程与宠物之间的正确耦合方式

课程不应该直接修改宠物外观文件，而应该只产出“奖励事件”和“状态变化事件”。推荐用事件总线思路：

课程完成 -> 发放 rewards_granted 事件

孩子喂食 -> 发放 pet_fed 事件

后端根据事件更新 PetProfile 中的数值

前端下次渲染宠物时，根据 PetProfile 当前数值与阶段来决定显示哪套外观

这样课程包是短期内容，PetProfile 是长期资产，两者通过事件发生联系，而不是直接互相写状态。

## B.11 首版最推荐的实际实现顺序

为了不做重，建议开发顺序严格按“先验证玩法，再补智能”的方式推进：

第 1 步：先做固定宠物 + 固定三页课程模板，不接动态生成，只验证喂食闭环是否吸引孩子。

第 2 步：接入词库选择与后端课程蓝图，让每节课的目标词不同。

第 3 步：再接模型填充课程包文案和页面内容。

第 4 步：加入学习事件记录与简单标签更新。

第 5 步：最后再让下一课根据标签自动选词。

这样做能明显降低浪费：如果孩子根本不在意“喂完后宠物变好看”，那就没必要早早投入大量动态生成和分析逻辑。

## B.12 对当前方案的最终结论

结论是：你的设计方向是正确的，而且已经具备一条完整的“学习—奖励—喂养—成长—再学习”闭环。真正需要补上的，不是更多功能，而是更清楚的对象边界和渲染合同。只要把“课程包受控生成”“宠物资产独立保存”“成长采用最小单元累积变化”这三点定住，首版就能既轻又稳。

# 附录 C. 开发即用规格补齐

本附录把“可以开工”进一步补到“可以按规格连续开发”。重点补齐四类缺失规格：LessonPackage 合同、前端组件白名单、SQLite 字段级设计、关键流程时序与接口。首版仍坚持轻量原则，不引入重型平台，不引入复杂中台。

## C.1 本轮锁定的实现边界

后端只下发结构化课程包，不下发任意 HTML、JS 或 CSS。

前端只渲染白名单组件；组件参数超出白名单时直接拒绝并记录日志。

首版只支持“预热词卡 -> 选择/拖拽 -> 跟读 -> 结算 -> 喂食”这条主循环。

学生画像只保留能直接影响下一课的结构化标签；长文本摘要仅供调试查看。

宠物资产独立于课程包保存；课程只能发奖励事件，不能直接改宠物外观。

这五条必须视为首版架构红线。只要不突破这些边界，后续迭代再快也不会把系统带偏。

## C.2 首版开发完成定义（DoD）

能在 Mac 本地创建 1 名学生、1 只宠物，并完成至少 1 节 4 步课程。

后端可根据词库与画像生成 LessonBlueprint 和 LessonPackage，并通过 schema 校验。

前端能正确渲染 6 类白名单组件，并完成答题、跟读占位、结算和喂食。

学习事件能写入 SQLite；结束课程后能更新 session、reward 与 profile_tags。

同一输入条件能够命中 lesson 缓存；同一文本能够命中音频缓存。

宠物喂食后能触发 satiety、growth_exp 或 weight_score 变化，并保持外观一致。

# 附录 D. LessonPackage v1 规格

LessonPackage 是前后端的核心合同。后端可以改 prompt、改规则、改模型，但只要 LessonPackage 不变，前端就不需要大改。

## D.1 顶层对象定义

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| package_id | string | 是 | 课程包唯一 ID，建议 lesson_<timestamp>_<hash> |
| package_version | string | 是 | 固定为 lesson_package_v1 |
| student_id | string | 是 | 学生 ID |
| pet_id | string | 是 | 当前宠物 ID，仅用于奖励结算与结算页显示 |
| blueprint_id | string | 是 | 对应课程蓝图 ID |
| source_vocab_ids | string[] | 是 | 本节课目标词条 ID 列表 |
| difficulty | string | 是 | easy / normal / stretch |
| theme | string | 是 | 课程主题，例如 feed_rabbit / snack_time |
| estimated_minutes | number | 是 | 预计分钟数，首版建议 4~8 |
| pages | PageNode[] | 是 | 按顺序渲染的页面节点数组，首版 3~6 页 |
| rewards | RewardRule | 是 | 本节课奖励规则 |
| audio_manifest | AudioManifestItem[] | 否 | 页面文本对应音频键；若缺失则由前端按需请求 |
| ui_hints | object | 否 | 颜色、背景、强调位等轻量 UI 提示，不能覆盖全局主题 |
| validation | object | 是 | 后端校验信息，如 target_vocab_coverage、schema_passed |
| prompt_meta | object | 否 | planner/analyzer/content 的版本号与模型名，供调试回溯 |

## D.2 PageNode 结构

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| page_id | string | 页唯一标识 |
| page_type | string | 固定枚举：hero / learn / quiz / repeat / settlement / feed_pet |
| title | string | 页面标题；首版限制 20 个中文字符内 |
| subtitle | string? | 可选副标题；首版限制 36 个中文字符内 |
| components | ComponentNode[] | 页面内组件数组，按顺序渲染 |
| success_action | ActionSpec? | 页面完成后的动作，如 next_page / grant_reward |
| failure_action | ActionSpec? | 答错或失败后的动作，如 retry_component |
| analytics_tag | string? | 埋点标签 |

## D.3 ComponentNode 白名单

| 组件 | 用途 | 允许字段 |
| --- | --- | --- |
| hero_banner | 课程开场、宠物任务说明 | title, subtitle, pet_mood, illustration_key |
| word_card | 展示单词/词组/图片/音频 | vocab_id, text, gloss, image_key, audio_key |
| choice_quiz | 单选题 | question, options[], correct_key, feedback_ok, feedback_bad, audio_key? |
| drag_match | 拖拽配对 | prompt, left_items[], right_items[], answer_map |
| repeat_after_me | 跟读占位 | text, audio_key, target_vocab_ids[], rubric_key |
| reward_panel | 展示本页/本课奖励 | food_delta, coin_delta, growth_delta_preview |
| feed_panel | 选择粮食并喂养 | food_options[], selected_pet_state |

首版禁止后端下发未注册组件；前端遇到未知组件时返回 422 风格错误并把 package_id 写入 app.log。

## D.4 LessonPackage 校验规则

pages 数量必须在 3 到 6 之间；首版默认 4 页。

至少出现 2 个目标词；建议不超过 4 个目标词。

每个目标词至少在 word_card 或 quiz / repeat 组件中出现 1 次。

choice_quiz 选项数固定为 3 或 4；drag_match item 数固定为 2 或 3 对。

repeat_after_me 句子长度不超过 12 个英文词；首版不做自由口语。

奖励页必须位于最后两页之一；feed_panel 只能出现在最终页。

所有 audio_key 必须能在 audio_manifest 中找到，或允许前端 fallback 请求。

## D.5 LessonBlueprint 与 LessonPackage 两阶段生成

LessonBlueprint 输入：student_profile、recent_sessions、candidate_vocab、pet_state、家长固定词。

LessonBlueprint 输出：target_vocab_ids、page_plan、theme、difficulty、reward_plan。

LessonPackage 输入：LessonBlueprint + 词库详情 + prompt_version。

LessonPackage 输出：可直接渲染的 pages、文案、反馈语、奖励配置和音频清单。

Blueprint 决策失败时可回退到本地模板；Package 生成失败时优先回退到缓存包。

## D.6 最小示例

{
  "package_id": "lesson_20260412_ab12",
  "package_version": "lesson_package_v1",
  "student_id": "stu_001",
  "pet_id": "pet_rabbit_01",
  "blueprint_id": "bp_20260412_x3",
  "source_vocab_ids": [
    "v001",
    "v014",
    "v120"
  ],
  "difficulty": "easy",
  "theme": "feed_rabbit",
  "estimated_minutes": 6,
  "pages": [
    {
      "page_id": "p1",
      "page_type": "hero",
      "title": "兔兔肚子饿啦",
      "components": [
        {
          "type": "hero_banner"
        }
      ]
    },
    {
      "page_id": "p2",
      "page_type": "learn",
      "title": "先认识今天的词",
      "components": [
        {
          "type": "word_card"
        },
        {
          "type": "word_card"
        }
      ]
    },
    {
      "page_id": "p3",
      "page_type": "quiz",
      "title": "帮兔兔找对食物",
      "components": [
        {
          "type": "choice_quiz"
        }
      ]
    },
    {
      "page_id": "p4",
      "page_type": "feed_pet",
      "title": "喂兔兔吃饭",
      "components": [
        {
          "type": "reward_panel"
        },
        {
          "type": "feed_panel"
        }
      ]
    }
  ],
  "rewards": {
    "coin_base": 5,
    "food_base": 2,
    "perfect_bonus_food": 1
  },
  "validation": {
    "schema_passed": true,
    "target_vocab_coverage": 1.0
  }
}

# 附录 E. 前端渲染组件与状态机规格

前端负责“渲染、交互、反馈、上报”，不负责“选词、推荐、评分规则、画像更新”。这些逻辑都归后端。

## E.1 页面路由与状态

| 路由 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /home | 宠物小屋首页 | 展示宠物、库存、开始今日任务按钮 |
| /lesson/:packageId | 课程容器页 | 按 pages 顺序渲染组件 |
| /settlement/:sessionId | 结算页 | 显示表现、奖励和去喂食入口 |
| /pet/feed | 喂食页 | 选择粮食、执行喂食、展示成长结果 |
| /history | 记录页 | 最近 7 天简版记录 |
| /debug | 调试页 | 仅开发模式开放；查看最近 package、event 和 profile |

## E.2 前端会话状态（建议 Zustand）

| 状态键 | 说明 |
| --- | --- |
| currentStudent | 当前学生基本信息 |
| currentPet | 当前宠物快照，来自 GET /pet/{pet_id} |
| activePackage | 当前 LessonPackage |
| sessionDraft | 当前会话草稿，记录每页回答与耗时 |
| assetCache | 前端资源缓存索引，如 image/audio 已加载标记 |
| uiFlags | 转场状态、音效开关、调试开关 |

## E.3 组件交互规则

| 组件 | 规则 |
| --- | --- |
| word_card | 点击播放 audio_key；可展开中文释义；记录 event=word_audio_played |
| choice_quiz | 选择后立即本地展示对错反馈，同时上报 submit_step；不可多次改答案 |
| drag_match | 拖拽完成后点击确认；答错时允许 1 次重试 |
| repeat_after_me | 首版只做“点击开始录音/结束录音/本地回放占位”；评分先由后端返回 fixed rubric |
| feed_panel | 只能在课程完成后进入；如果库存不足则展示缺粮提示，不允许喂食 |

## E.4 前端页面状态机

IDLE：等待加载课程包。

READY：课程包已加载，可开始首屏动画。

IN_PROGRESS：正在学习；每个组件完成后写入 sessionDraft。

SUBMITTING_STEP：单页或单题结果提交中；应显示轻量加载态，不锁整个应用。

SETTLEMENT_READY：课程完成，准备进入结算。

FEEDING：正在执行喂食请求并等待 pet 快照。

ERROR_FALLBACK：课程包或提交失败时退回到简版提示页与重试按钮。

## E.5 前端接收的统一事件结构

{
  "event_id": "evt_123",
  "session_id": "sess_001",
  "student_id": "stu_001",
  "package_id": "lesson_20260412_ab12",
  "page_id": "p3",
  "component_id": "quiz_1",
  "event_type": "answer_submitted",
  "payload": {
    "selected_key": "apple",
    "is_correct": true,
    "duration_ms": 4200
  },
  "client_ts": "2026-04-12T10:15:00"
}

# 附录 F. 后端接口与服务设计

后端采用 FastAPI + service 层。API 只做参数校验、鉴权占位、request_id 注入与响应组装；核心逻辑全部放 service。

## F.1 服务模块划分

| 服务 | 职责 |
| --- | --- |
| student_service | 读取学生信息、当前画像、最近记录 |
| vocab_service | 词库查询、候选词筛选、难度过滤 |
| planner_service | 生成 LessonBlueprint |
| package_service | 生成/校验/缓存 LessonPackage |
| session_service | 创建 session、记录步骤、结算得分 |
| reward_service | 计算粮食、金币、额外奖励 |
| pet_service | 处理喂食、库存、成长与体态更新 |
| profile_service | 轻更新标签、定时重算画像 |
| audio_service | 音频缓存读取与按需生成 |

## F.2 首版 API 合同

| 接口 | 用途 | 请求示例 | 响应示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /students/select | 切换当前学生 | {"student_id":"stu_001"} | {"student":{"id":"stu_001"},"pet":{"pet_id":"pet_01"}} |
| GET /lesson/next?student_id=stu_001 | 获取下一课课程包 | - | {"package":{...},"cache_hit":true} |
| POST /session/start | 创建学习会话 | {"student_id":"stu_001","package_id":"lesson_x"} | {"session_id":"sess_001"} |
| POST /session/step | 提交一步结果 | {"session_id":"sess_001","event":{...}} | {"accepted":true,"page_score":1} |
| POST /session/finish | 结算整节课 | {"session_id":"sess_001"} | {"score":86,"rewards":{"coin":5,"food":2}} |
| POST /pet/feed | 执行喂食 | {"student_id":"stu_001","food_key":"carrot_basic","count":1} | {"pet_snapshot":{...},"growth_changed":false} |
| POST /profile/recompute | 手工重算画像 | {"student_id":"stu_001"} | {"profile_tags":{...}} |
| GET /debug/latest | 最近 package/session/profile | - | {"package":{...},"profile":{...}} |

## F.3 错误码约定

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| LESSON_SCHEMA_INVALID | 课程包未通过 schema 校验 |
| LESSON_NOT_FOUND | 指定课程包不存在 |
| SESSION_STATE_INVALID | 会话状态不允许当前操作 |
| PET_FOOD_NOT_ENOUGH | 库存不足，无法喂食 |
| AUDIO_GEN_FAILED | 音频生成失败，但可降级为无音频 |
| PROFILE_RECOMPUTE_FAILED | 画像重算失败，应保留旧画像 |

## F.4 首版后端目录建议

services/api/
  app/
    main.py
    routers/
      lesson.py
      session.py
      pet.py
      profile.py
      debug.py
    schemas/
      lesson_package.py
      events.py
      rewards.py
    services/
      planner_service.py
      package_service.py
      session_service.py
      reward_service.py
      pet_service.py
      profile_service.py
      audio_service.py
    repositories/
      student_repo.py
      vocab_repo.py
      session_repo.py
      pet_repo.py
      cache_repo.py
    jobs/
      profile_recompute_job.py
      cache_cleanup_job.py
    prompts/
      planner_v1.md
      content_v1.md
      analyzer_v1.md

# 附录 G. SQLite 字段级设计

SQLite 保持“少表但够用”的原则。首版不拆过多宽表；所有表默认都有 created_at、updated_at 两个时间戳。

## G.1 students

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT PK | 学生唯一 ID |
| name | TEXT | 展示名 |
| age | INTEGER | 年龄 |
| level_seed | TEXT | 初始水平，如 beginner |
| active_pet_id | TEXT | 当前宠物 ID |

## G.2 vocabulary_items

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT PK | 词条 ID |
| term | TEXT | 英文单词或词组 |
| gloss | TEXT | 中文释义 |
| difficulty | TEXT | a0 / a1 / a2 |
| category | TEXT | food / toy / action / feeling |
| image_key | TEXT | 图片键 |
| audio_text | TEXT | 默认发音文本 |
| is_active | INTEGER | 1=启用 |

## G.3 lesson_blueprints

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT PK | 蓝图 ID |
| student_id | TEXT | 学生 ID |
| target_vocab_ids | TEXT | JSON 数组字符串 |
| theme | TEXT | 课程主题 |
| difficulty | TEXT | 难度 |
| page_plan | TEXT | JSON，页面类型顺序 |
| reward_plan | TEXT | JSON，奖励规则 |
| prompt_version | TEXT | planner prompt 版本 |

## G.4 lesson_packages

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT PK | 课程包 ID |
| blueprint_id | TEXT | 关联蓝图 |
| student_id | TEXT | 学生 ID |
| package_version | TEXT | 固定为 lesson_package_v1 |
| input_hash | TEXT UNIQUE | 去重缓存键 |
| package_json | TEXT | 完整 JSON |
| target_vocab_ids | TEXT | JSON 数组字符串 |
| estimated_minutes | INTEGER | 预计分钟 |
| status | TEXT | ready / invalid / archived |

## G.5 learning_sessions

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT PK | 会话 ID |
| student_id | TEXT | 学生 ID |
| package_id | TEXT | 课程包 ID |
| status | TEXT | started / finished / aborted |
| score_total | INTEGER | 总分 0~100 |
| coin_awarded | INTEGER | 奖励金币 |
| food_awarded | INTEGER | 奖励粮食 |
| duration_ms | INTEGER | 本次总时长 |
| completed_pages | INTEGER | 完成页数 |

## G.6 learning_events

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT PK | 事件 ID |
| session_id | TEXT | 会话 ID |
| student_id | TEXT | 学生 ID |
| package_id | TEXT | 课程包 ID |
| page_id | TEXT | 页面 ID |
| component_id | TEXT | 组件 ID |
| event_type | TEXT | 如 answer_submitted / audio_played |
| payload_json | TEXT | 事件载荷 |
| duration_ms | INTEGER | 耗时 |
| is_correct | INTEGER | 答题场景可用 |

## G.7 student_profiles

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| student_id | TEXT PK | 学生 ID |
| weak_vocab_tags | TEXT | JSON 数组 |
| weak_skill_tags | TEXT | JSON 数组 |
| interest_tags | TEXT | JSON 数组 |
| preferred_game_modes | TEXT | JSON 数组 |
| recommended_difficulty | TEXT | easy / normal / stretch |
| recommended_session_minutes | INTEGER | 建议课时 |
| frustration_risk | TEXT | low / medium / high |
| summary_text | TEXT | 可选短摘要，供调试查看 |

## G.8 pets 与 pet_inventory

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pets.id | TEXT PK | 宠物 ID |
| pets.student_id | TEXT | 归属学生 |
| pets.species | TEXT | cat / rabbit / dog |
| pets.base_avatar_key | TEXT | 固定基础形象键 |
| pets.body_params | TEXT | JSON，固定体型参数 |
| pets.growth_stage | TEXT | baby / kid / teen |
| pets.weight_state | TEXT | thin / normal / chubby |
| pets.satiety | INTEGER | 0~100 |
| pets.growth_exp | INTEGER | 成长经验值 |
| pets.weight_score | INTEGER | 体态分 |
| pets.mood_score | INTEGER | 心情分 |
| pet_inventory.student_id | TEXT | 学生 ID |
| pet_inventory.item_key | TEXT | carrot_basic / coin 等 |
| pet_inventory.item_type | TEXT | food / coin / deco_ticket |
| pet_inventory.quantity | INTEGER | 数量 |

## G.9 建议索引

lesson_packages(input_hash) 唯一索引，用于课程包缓存。

learning_events(student_id, created_at) 复合索引，用于画像回放。

learning_sessions(student_id, status, created_at) 复合索引，用于最近会话查询。

pet_inventory(student_id, item_key) 唯一索引，用于库存 upsert。

# 附录 H. 奖励、喂食与成长规则

## H.1 计分规则（首版建议值）

| 动作 | 得分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 完成 word_card 页面 | +5 分 | 只要求浏览并播放至少 1 次音频 |
| choice_quiz 首次答对 | +20 分 | 答错后重试成功只给 +10 分 |
| drag_match 全对 | +20 分 | 一次确认完成 |
| repeat_after_me 完成录音 | +15 分 | 首版不做细粒度发音评分 |
| 整节课全部完成 | +20 分 | 保证完成激励 |
| 单节课总分上限 | 100 分 | 用于换算奖励 |

## H.2 分数到奖励的换算

| 条件 | 奖励 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| score_total < 60 | coin=2, food=1 | 保证不挫败 |
| 60 <= score_total < 85 | coin=5, food=2 | 默认档 |
| score_total >= 85 | coin=8, food=3 | 优秀档 |
| 全对加成 | rare_food +1 | 可选，首版可暂不开放购买 |

## H.3 喂食规则

basic_food：satiety +15，growth_exp +2，weight_score +1。

healthy_food：satiety +12，growth_exp +3，weight_score 0。

snack_food：satiety +8，growth_exp +1，weight_score +2。

每次喂食都使 mood_score +2；若连续学习后立即喂食，再额外 +1。

satiety 每天自然衰减 10；weight_score 每两天向 0 回归 1 点；growth_exp 不回退。

## H.4 成长阈值

| 条件 | 阈值 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| growth_stage=baby | growth_exp >= 20 | 升级到 kid |
| growth_stage=kid | growth_exp >= 50 | 升级到 teen |
| weight_state=thin | weight_score <= -5 | 显示偏瘦贴图 |
| weight_state=normal | -4 <= weight_score <= 4 | 显示正常贴图 |
| weight_state=chubby | weight_score >= 5 | 显示偏圆贴图 |

# 附录 I. 核心流程时序

## I.1 获取下一课

前端调用 GET /lesson/next?student_id=stu_x。

lesson router 读取当前 student_profile、pet_state 和 recent_sessions。

vocab_service 根据规则筛出 candidate_vocab。

planner_service 生成或复用 LessonBlueprint。

package_service 先按 input_hash 查缓存；命中则直接返回 LessonPackage。

未命中时调用 AI / 模板生成 LessonPackage，执行 schema 校验，通过后落库。

前端拿到 package 后进入 /lesson/:packageId 并创建 session 草稿。

## I.2 学习过程与结算

前端 POST /session/start 创建学习会话。

每完成一页或一个关键组件，前端 POST /session/step 上报事件。

session_service 写 learning_events，并返回即时 page_score 与是否允许进入下一页。

课程结束后前端 POST /session/finish。

reward_service 依据 score_total 计算 food / coin；session_service 写回 learning_sessions。

profile_service 执行轻更新：错误计数、偏好计数、跟读意愿、完成率。

前端跳转到结算页展示奖励，再进入喂食页。

## I.3 喂食与宠物更新

前端 POST /pet/feed，提交 food_key 与 count。

pet_service 校验库存是否足够；不足则返回 PET_FOOD_NOT_ENOUGH。

库存足够时扣减 pet_inventory，并更新 satiety / growth_exp / weight_score / mood_score。

根据 growth_exp 与 weight_score 重新计算 growth_stage 与 weight_state。

返回最新 pet_snapshot 给前端；前端只按 snapshot 切换分层贴图，不写任何宠物规则。

## I.4 画像重算（慢更新）

定时 job 或手工按钮触发 profile_recompute_job。

读取最近 N 次 learning_sessions 与 learning_events。

按规则计算弱项标签、偏好标签、推荐课时、难度建议。

必要时再调用 analyzer prompt 生成简短 summary_text 和 next_lesson_hint。

写回 student_profiles；保留 profile_version 与 updated_at。

# 附录 J. 首版迭代拆分建议

## J.1 Sprint 0：项目骨架

搭建 Tauri + React + Vite 桌面壳。

搭建 FastAPI 基础服务、日志和 request_id 中间件。

初始化 SQLite、建表、准备 20~40 个词条。

## J.2 Sprint 1：固定模板闭环

先不用动态生成，做固定 4 页课包。

完成 session/start、session/step、session/finish 与 pet/feed。

跑通“学完 -> 得奖励 -> 喂食 -> 宠物变化”的闭环。

## J.3 Sprint 2：课程蓝图与课程包

引入 LessonBlueprint 与 LessonPackage schema。

接入缓存 input_hash。

让后端能按词库和画像生成不同课程包。

## J.4 Sprint 3：画像与个性化

记录 learning_events。

接入 profile 轻更新与定时重算。

实现下一课“2 个补弱 + 1 个复习 + 1 个兴趣奖励任务”。